Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

*––––––––––––––––––––––*

(подпись)

–––––––– –2019г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту Ценцевицкому Дмитрию Александровичу

1. Тема проекта «Системное ОП для электронной книги на базе embedded linux»

2. Срок сдачи студентом законченного проекта–*7 июня 2019 г.*

3. Исходные данные к проекту *В качестве исходных данных для программы использовалась примеры включенные в SDK.*

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

*Введение. 1. Обзор источников. 2. Структурное проектирование 3. Функциональное проектирование. 4.Разработка программных модулей. 5. Руководство пользователя. Заключение.*

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

*1. Структурная схема (Приложение А)*

*2. Диаграмма классов (Приложение Б)*

*3. Схема алгоритма «Фоновое обновление строки состояния» (Приложение Г)*

*4. Листинг кода алгоритма «Фоновое обновление строки состояния» (Приложение Г)*

*5. Схема алгоритма «Алгоритм открытия новой директории» (Приложение Д)*

*6. Листинг кода алгоритма «Алгоритм открытия новой директории» (Приложение Е)*

6. Консультант по проекту (с обозначением разделов проекта)      *Базанов М. Г.–––––––––––––––––––––––––-----––––––––––––––*

7. Дата выдачи задания ––––*23 февраля 2019 г.–--–––––––––––––––   –*

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

*раздел 1 к 02.03 – 10 %;*

*раздел 2 к 09.03 – 15 %;*

*раздел 3 к 23.03 – 20 %;*

*раздел 4 к 30.03 – 20 %;*

*раздел 5 к 06.04 – 20 %;*

*оформление пояснительной записки и графического материала к 13.04 – 15 %*

*Защита курсового проекта 7 июня–––––––––––––––––––––––––– –*

РУКОВОДИТЕЛЬ*–––––––– – М. Г. Базанов*

(подпись)

Задание приняла к исполнению*Д. А. Ценцевицкий*

(дата и подпись студента)